Informe Técnico de Arquitectura y Desarrollo

Plataforma de Visualización Sísmica en Mapa Interactivo

Implementación funcional con TypeScript, Node.js, PostgreSQL/PostGIS, CesiumJS y WSL2

Versión 1.7 - Junio de 2026

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Visualización Sísmica en Mapa Interactivo |
| Tipo de documento | Informe técnico de arquitectura, desarrollo y entorno de ejecución |
| Stack propuesto | TypeScript, Node.js, PostgreSQL + PostGIS, API REST con canal en vivo (SSE), worker de ingesta y frontend de globo 3D con CesiumJS |
| Entorno definido | Windows como host y Ubuntu sobre WSL2 para desarrollo |
| Destinatario | Jurado o comité evaluador del proyecto |

# Control del documento

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Estado | Documento tecnico vigente de una plataforma funcional en evolucion controlada. |
| Propósito | Presentar el alcance, decisiones, límites y ruta de desarrollo del proyecto ante evaluación académica o técnica. |
| Criterio de redacción | Lenguaje formal, trazable y responsable; sin prometer funciones no incluidas en la etapa actual. |
| Control de cambios | Versión 1.7 define la arquitectura desacoplada FDSN/SeedLink - SeisComP - Node.js - PostgreSQL/PostGIS - CesiumJS, sus contratos internos y criterios de validación. |

# Índice de contenido

1. Resumen ejecutivo

2. Decisión tecnológica

3. Arquitectura técnica implementada

4. Responsabilidades por rol

5. Módulos de software

6. Modelo de datos PostgreSQL + PostGIS

7. API y contratos funcionales

8. Entorno de ejecución en Windows y opción WSL2

9. Estado de implementación y evolución

10. Seguridad y operación

11. Validación técnica

12. Riesgos técnicos

13. Recomendación final

14. Referencias

15. Ampliación técnica de proveedores oficiales

16. Referencias complementarias

17. Arquitectura del subsistema experimental de estaciones

# 1. Resumen ejecutivo

La plataforma se ha desarrollado como una aplicación web con frontend en TypeScript, backend en Node.js, base de datos PostgreSQL con extensión PostGIS y procesos de ingesta para consultar fuentes sísmicas externas. El enfoque técnico prioriza separación de responsabilidades, trazabilidad de datos, escalabilidad gradual y operación local controlada antes de pasar a un servidor público.

La validación actual se ejecuta directamente en Windows con PostgreSQL/PostGIS local. WSL2 con Ubuntu se conserva como alternativa reproducible para desarrollo Linux y transición futura a VPS o cloud.

# 2. Decisión tecnológica

| Elemento | Decisión | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Lenguaje | TypeScript | Permite tipado estático, contratos claros y reutilización de tipos entre frontend y backend. |
| Runtime | Node.js | Adecuado para APIs, consumo de servicios externos, procesamiento JSON/GeoJSON y workers. |
| Base de datos | PostgreSQL + PostGIS | Relacional, robusta y de licencia libre. PostGIS aporta el tipo geography(Point,4326) e índices espaciales GiST para consultas por región (bounding box) y proximidad ('eventos cerca de'), evitando recorrer columnas lat/lng con BETWEEN. |
| Frontend | React/Vite o equivalente | Desarrollo rápido de interfaz interactiva con componentes reutilizables. |
| Mapa | CesiumJS | Se adopta desde la etapa 1 para lograr un globo 3D con contexto geográfico amplio, lectura operativa y navegación continua, inspirada en monitores sísmicos avanzados, pero con lógica propia sobre datos oficiales. |
| Entorno local | Ubuntu en WSL2 | Permite desarrollar en Linux desde Windows con bajo costo operativo. |
| Tiempo real | SSE | La API propia empuja eventos nuevos al navegador sin recargar. El worker puede suscribirse además al WebSocket de tiempo real de EMSC (seismicportal.eu). |
| Reproducibilidad | Docker Compose | Levanta PostgreSQL/PostGIS, API y worker con un solo comando; da paridad dev/prod y un entorno reproducible para el jurado. WSL2 sigue siendo válido para desarrollo nativo. |

## 2.1 Modelo híbrido de referencia

La arquitectura funcional adopta un modelo híbrido. Las fuentes oficiales o institucionales proveen la base verificable de eventos, mientras que los referentes no oficiales solo orientan la experiencia de usuario, la navegación y la representación visual.

GlobalQuake fue evaluado bajo este criterio. Al 29 de junio de 2026, su sitio oficial publica la versión 1.1.1 para Windows y Linux y lo describe como un sistema experimental de detección y advertencia sísmica en vivo. A su vez, el repositorio público archivado en GitHub indica que, desde la release 1.0.0, el desarrollo posterior continúa de forma privada. Por tanto, el proyecto no debe depender de su código, su roadmap ni su disponibilidad futura.

Sí resulta técnicamente útil adoptar patrones concretos observados en este tipo de herramientas: globo 3D, navegación continua, foco sobre el último evento, capas visuales de contexto y sensación operativa de actualización permanente. Estas capacidades se implementan con CesiumJS y lógica propia sobre datos oficiales.

# 3. Arquitectura técnica implementada

Fuentes externas (USGS, EMSC, IGP/CENSIS, FUNVISIS, GEOFON, GeoNet, BMKG, JMA, GDACS y NOAA/PTWC/NTWC)
  -> Worker de ingesta Node.js/TypeScript
  -> Normalización y deduplicación
  -> PostgreSQL + PostGIS
  -> API REST + canal en vivo (SSE) Node.js/TypeScript
  -> Frontend TypeScript con globo 3D CesiumJS

| Capa | Responsabilidad técnica |
| --- | --- |
| Frontend | Renderizar globo 3D, filtros, paneles, detalle de evento, capas geoespaciales y estado de sincronización. |
| API backend | Exponer endpoints normalizados, aplicar validaciones, responder al frontend y publicar eventos nuevos por SSE. |
| Worker de ingesta | Consultar USGS, EMSC, IGP/CENSIS, FUNVISIS, GEOFON, GeoNet, BMKG, JMA, CWA, GDACS y NOAA, transformar datos, asociar referencias sin duplicidad y registrar auditoria. |
| Base de datos | Persistir eventos, productos de tsunami, fuentes, ejecuciones y configuración; PostGIS habilita índices espaciales para consultas por región y proximidad. |
| Observabilidad | Registrar logs, errores, latencia de fuentes y salud del sistema. |

# 4. Responsabilidades por rol

| Actividad | Ingeniero de software | Ingeniero de sistemas |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura | Define módulos, modelos, API y reglas de negocio. | Valida despliegue, disponibilidad, monitoreo y seguridad operativa. |
| Base de datos | Diseña tablas, migraciones e índices funcionales y espaciales (GiST/PostGIS). | Administra respaldos, usuarios, permisos y recuperación. |
| Ingesta | Implementa adaptadores, normalización y deduplicación. | Configura ejecución programada, logs y alertas. |
| Frontend | Construye mapa, filtros, popups y paneles. | Optimiza entrega, cache, HTTPS y disponibilidad futura. |
| Pruebas | Unitarias, integración y validación de datos. | Pruebas de despliegue, reinicio, respaldo y monitoreo. |

# 5. Módulos de software

| Módulo | Descripción |
| --- | --- |
| Fuentes | Configuración de proveedores externos, frecuencia de consulta y estado de disponibilidad. |
| Ingesta | Proceso programado que consulta APIs y feeds sísmicos. |
| Normalización | Conversión de respuestas externas a un modelo común. |
| Deduplicación | Reglas para evitar repetir el mismo evento de varias fuentes. |
| API | Endpoints de consulta para mapa, eventos, fuentes y productos de tsunami. |
| Mapa | Interfaz CesiumJS para visualizar epicentros, navegación 3D, filtros, capas y detalle operacional del evento. |
| Observabilidad | Logs, estado de fuentes, errores y métricas técnicas básicas. |
| Tiempo real | Canal SSE que empuja eventos nuevos al frontend; suscripción opcional al WebSocket de EMSC en el worker. |
| Caché | TTL en memoria del backend para consultas frecuentes del mapa; PostgreSQL es el almacén persistente. No se usa Redis en la etapa 1. |

## 5.1 Estructura actual del repositorio

raíz/
  apps/
    api/           # API REST y canal SSE
    web/           # frontend React/Vite y CesiumJS
    worker/        # ingesta, normalización y deduplicación
  packages/
    shared/        # tipos y contratos comunes
  db/
    migrations/    # esquema PostgreSQL + PostGIS
  docs/
    specs/         # SDD vigentes
    validation/    # planes y evidencia de pruebas
  scripts/         # automatización operativa
  docker-compose.yml
  package.json

# 6. Modelo de datos PostgreSQL + PostGIS

| Tabla | Propósito | Campos clave |
| --- | --- | --- |
| seismic_sources | Catálogo de fuentes. | id, code, name, base_url, enabled, last_status |
| seismic_events | Eventos normalizados (con geometría espacial). | event_id, title, magnitude, latitude, longitude, geom geography(Point,4326), depth_km, event_time_utc |
| event_source_refs | Referencias originales por fuente. | event_id, source_code, source_event_id, original_url |
| ingestion_runs | Auditoría de ingesta. | id, source_code, started_at, finished_at, status, error_message |
| tsunami_products | Productos oficiales de tsunami. | id, center, product_type, issued_at, status, official_url |
| system_settings | Configuración operativa. | key, value, updated_at |

La columna geom (geography(Point,4326)) almacena el epicentro como punto geográfico e incorpora un índice espacial GiST. Esto permite resolver filtros por región (bounding box) y consultas de proximidad sin recorrer linealmente las columnas latitude/longitude. Se complementa con un índice por event_time_utc para las consultas temporales del mapa.

-- Extensión geoespacial y geometría del evento
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;
ALTER TABLE seismic_events
  ADD COLUMN geom geography(Point,4326);
CREATE INDEX idx_events_geom ON seismic_events USING GIST (geom);
CREATE INDEX idx_events_time ON seismic_events (event_time_utc);

-- Consulta por proximidad (eventos a < radius_m metros de un punto)
SELECT * FROM seismic_events
WHERE ST_DWithin(geom, ST_MakePoint(:lon,:lat)::geography, :radius_m)
ORDER BY event_time_utc DESC;

## 6.1 Deduplicación entre fuentes

Un mismo sismo aparece en USGS y EMSC con magnitud, coordenadas y hora ligeramente distintas. Se consideran el mismo evento cuando coinciden dentro de los umbrales: diferencia temporal ≤ 60 s, distancia entre epicentros < 100 km y diferencia de magnitud < 0.5. Al detectar una coincidencia se conserva un único registro lógico y se elige una fuente preferida para mostrar (por defecto USGS), manteniendo en event_source_refs la referencia original de cada proveedor para trazabilidad.

-- Detección de candidatos duplicados (PostGIS)
SELECT a.event_id, b.event_id
FROM seismic_events a JOIN seismic_events b
  ON a.event_id < b.event_id
 AND ST_DWithin(a.geom, b.geom, 100000)            -- < 100 km
 AND ABS(EXTRACT(EPOCH FROM a.event_time_utc - b.event_time_utc)) <= 60
 AND ABS(a.magnitude - b.magnitude) < 0.5;

# 7. API y contratos funcionales

| Endpoint | Método | Uso |
| --- | --- | --- |
| /api/health | GET | Estado de salud de la API. |
| /api/events | GET | Listado de eventos con filtros por magnitud, fecha, fuente y región (bounding box resuelto con PostGIS). |
| /api/events/{eventId} | GET | Detalle de un evento con trazabilidad. |
| /api/sources/status | GET | Estado de fuentes y última sincronización. |
| /api/tsunami/active | GET | Productos activos o informativos de tsunami. |
| /api/stream | GET (SSE) | Canal en vivo que empuja al cliente los eventos nuevos a medida que el worker los ingiere. |

## 7.1 Modelo TypeScript base

type SeismicEvent = {
  eventId: string;
  source: 'USGS' | 'EMSC' | 'IGP' | 'FUNVISIS' | 'GEOFON' | 'GEONET' | 'BMKG' | 'JMA' | 'CWA';
  sourceEventId?: string;
  title: string;
  magnitude: number | null;
  latitude: number;
  longitude: number;
  depthKm: number | null;
  eventTimeUtc: string;
  updatedAtUtc?: string;
  url?: string;
};

# 8. Entorno de ejecución en Windows y opción WSL2

El entorno validado es Windows como sistema host con ejecución local de Node.js y PostgreSQL/PostGIS; Ubuntu en WSL2 se mantiene como alternativa Linux recomendada. Esta ruta permite ejecutar Node.js, npm, PostgreSQL, Git y scripts de backend en un entorno similar al de producción.

| Revisión local | Resultado |
| --- | --- |
| WSL disponible | Sí. Se detectó wsl.exe en Windows. |
| Versión WSL | 2.7.8.0 |
| Kernel WSL | 6.18.33.1-1 |
| Distribuciones instaladas | No hay distribución Linux instalada todavía. |
| Distribución recomendada | Ubuntu 24.04 LTS. |

## 8.1 Instalación recomendada

wsl --list --online
wsl --install -d Ubuntu-24.04
wsl -l -v
wsl --set-default-version 2

## 8.2 Preparación dentro de Ubuntu WSL2

sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y git curl build-essential ca-certificates postgresql postgresql-contrib postgis
sudo service postgresql start
psql --version

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.3/install.sh | bash
source ~/.bashrc
nvm install --lts
node --version
npm --version

El código fuente de la plataforma debe ubicarse preferentemente dentro de /home/<usuario>/proyecto-sismico, no en rutas montadas como /mnt/c o /mnt/e, para mejorar rendimiento con Node.js y npm.

## 8.3 Entorno reproducible con Docker Compose

Como alternativa a la instalación nativa y para garantizar paridad dev/prod, el entorno puede levantarse con Docker Compose. La imagen oficial postgis/postgis ya incluye la extensión, y un único 'docker compose up -d' deja disponibles base de datos, API y worker.

# docker-compose.yml
services:
  db:
    image: postgis/postgis:16-3.4
    environment:
      POSTGRES_DB: sismos
      POSTGRES_USER: app
      POSTGRES_PASSWORD: app
    ports: ["5432:5432"]
    volumes: ["dbdata:/var/lib/postgresql/data"]
  api:
    build: .
    command: npm run start:api
    env_file: .env
    depends_on: [db]
    ports: ["3000:3000"]
  worker:
    build: .
    command: npm run start:worker
    env_file: .env
    depends_on: [db]
volumes:
  dbdata:

# 9. Estado de implementación y evolución

Entorno local Windows con PostgreSQL/PostGIS operativo; WSL2 permanece como alternativa reproducible.

Monorepo TypeScript organizado en aplicaciones API, web y worker, con contratos compartidos.

Globo 3D CesiumJS, feed global, filtros, detalle técnico y estado de fuentes implementados.

API REST, SSE, persistencia PostgreSQL/PostGIS y caché de consultas implementados.

Worker multifuente con auditoría, aislamiento de fallas y deduplicación implementado.

USGS, EMSC, IGP/CENSIS, FUNVISIS, GEOFON, GeoNet, BMKG, JMA, CWA, GDACS y NOAA operativos.

DHN/CNAT, SGC, CSN e ISC condicionados a contratos adecuados para el flujo en vivo.

Pendiente para producción: servidor público, HTTPS, observabilidad, respaldos y pruebas de carga.

# 10. Seguridad y operación

Mantener variables de entorno en archivos .env no versionados.

No almacenar datos personales en esta etapa.

Aplicar validación de parámetros en endpoints.

Registrar errores técnicos sin exponer detalles sensibles al usuario final.

Preparar backups de PostgreSQL (pg_dump) antes de pruebas destructivas.

Considerar VPS Linux o cloud para producción futura; WSL2 no es entorno público final.

Caché de la etapa 1: TTL en memoria del backend para consultas frecuentes; sin Redis (PostgreSQL es el almacén persistente).

# 11. Validación técnica

| Validación | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| API | Responde /api/health y endpoints principales con estructura documentada. |
| Worker | Ejecuta ingesta, guarda eventos y registra errores. |
| PostgreSQL + PostGIS | Persistencia con tablas, índice espacial GiST y consultas por región funcionando. |
| Mapa | Renderiza eventos y permite filtros principales. |
| Falla externa | El sistema no se cae si una fuente no responde. |
| WSL2 | El entorno levanta frontend, API, worker y PostgreSQL localmente (nativo o vía Docker Compose). |
| Tiempo real | La API empuja un evento nuevo al cliente por SSE sin recargar la página. |
| Deduplicación | Un mismo sismo en USGS y EMSC se consolida en un único registro según los umbrales definidos. |
| Interfaz 3D | CesiumJS renderiza eventos, navegación, foco sobre eventos nuevos y capas sin errores visuales críticos. |

# 12. Riesgos técnicos

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Falta de distribución WSL2 | No se puede iniciar entorno Linux. | Instalar Ubuntu 24.04 LTS y verificar con wsl -l -v. |
| Dependencia de APIs externas | Sin datos nuevos si falla una fuente. | Cache, reintentos y múltiples proveedores. |
| Duplicados | Mapa confuso. | Reglas de deduplicación por tiempo, distancia y magnitud. |
| Código en /mnt/e | Rendimiento menor con npm. | Ubicar repositorio en /home/<usuario> dentro de WSL2. |
| Ausencia de monitoreo | Fallas silenciosas. | Health checks, logs y estado de fuentes. |
| Deduplicación incorrecta | Eventos distintos fusionados o duplicados visibles en el mapa. | Umbrales calibrados (≤ 60 s, < 100 km, Δmag < 0.5) y fuente preferida; revisión de casos límite. |
| Dependencia de un referente no oficial | Riesgo de bloqueo por cambios de licencia, roadmap o cierres de código en proyectos de terceros. | Mantener GlobalQuake solo como referencia funcional; toda lógica de ingesta, persistencia y visualización debe ser propia. |

Además de los riesgos operativos habituales, debe evitarse que un referente experimental de terceros sea tratado como dependencia contractual o tecnológica del sistema. El control del proyecto debe mantenerse sobre componentes propios, fuentes verificables y contratos de datos claramente autorizados.

# 13. Recomendación final

Se recomienda iniciar el desarrollo en Windows con Ubuntu WSL2, usando TypeScript, Node.js y PostgreSQL con PostGIS, con una arquitectura de modelo híbrido: datos oficiales como base verificable y CesiumJS como capa principal de visualización 3D. La base funcional integra USGS, globo 3D interactivo, API propia con canal en vivo (SSE) y worker de ingesta. La evolucion funcional incorpora EMSC, IGP/CENSIS, FUNVISIS, GEOFON, GeoNet, BMKG, JMA, GDACS y productos NOAA/PTWC/NTWC, junto con reglas maduras de deduplicación y trazabilidad multi-fuente. Esta ruta conserva rigor técnico, mejora la experiencia operativa y evita depender de herramientas experimentales de terceros como componente crítico del sistema.

# 14. Referencias

TypeScript Documentation: https://www.typescriptlang.org/docs/

Node.js Documentation: https://nodejs.org/docs/latest/api/

PostgreSQL Documentation: https://www.postgresql.org/docs/

PostGIS Documentation: https://postgis.net/documentation/

EMSC Seismic Portal (tiempo real / WebSocket): https://www.seismicportal.eu/realtime.html

CesiumJS: https://cesium.com/platform/cesiumjs/

Docker Compose: https://docs.docker.com/compose/

Microsoft Learn - Install WSL: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install

Microsoft Learn - Set up a WSL development environment: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/setup/environment

USGS Earthquake Event Web Service: https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/

European-Mediterranean Seismological Centre: https://www.emsc-csem.org/

U.S. Tsunami Warning System: https://www.tsunami.gov/

GlobalQuake - sitio oficial: https://globalquake.net/

GlobalQuake - descargas: https://globalquake.net/download

GlobalQuake - repositorio público archivado: https://github.com/xspanger3770/GlobalQuake

Centro Sismologico Nacional IGP/CENSIS: https://ultimosismo.igp.gob.pe/

Datos abiertos IGP: https://www.igp.gob.pe/servicios/infraestructura-de-datos-espaciales/componentes/datos-abiertos

# 15. Ampliación técnica de proveedores oficiales

La ampliación mantiene la arquitectura de adaptadores TypeScript del worker. Cada proveedor transforma su contrato externo al modelo SeismicEvent y entrega registros al servicio común de asociación. PostgreSQL/PostGIS conserva la fuente original, calcula proximidad espacial y evita duplicidad visible.

## 15.1 Contratos implementados

| Código | Contrato | Normalización | Intervalo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEOFON | FDSN Event text | Columnas identificadas por cabecera | 120 s | Operativo |
| GEONET | GeoJSON v2 | Accept versionado; excluye quality=deleted | 120 s | Operativo |
| BMKG | JSON M5+ y sentidos | Fusión por ID; intensidad y tsunami | 120 s | Operativo |
| JMA | JSON Bosai | Por eid; ISO 6709 y Shindo | 120 s | Operativo |
| CWA | JSON E-A0016-002 autenticado | Slug desde Web; fallback hash; intensidad maxima y estaciones | 120 s | Operativo |

## 15.2 Deduplicación y prioridad

Las nuevas fuentes utilizan la misma regla auditable: diferencia temporal máxima de 60 segundos, distancia menor de 100 km y diferencia de magnitud menor de 0,5 cuando ambos valores existen.

Perú: IGP conserva prioridad sobre USGS, GEOFON y EMSC.

Venezuela: FUNVISIS conserva prioridad sobre USGS, GEOFON y EMSC.

Nueva Zelanda y Kermadec: GeoNet tiene prioridad regional.

Indonesia: BMKG tiene prioridad sobre USGS, GEOFON y EMSC.

Japón: JMA tiene prioridad sobre USGS, GEOFON y EMSC. Taiwan: CWA tiene prioridad sobre USGS, GEOFON y EMSC.

Resto del mundo: USGS precede a GEOFON y EMSC.

## 15.3 Componentes modificados

| Componente | Responsabilidad |
| --- | --- |
| packages/shared | Ampliación tipada de SourceCode |
| apps/worker/providers | Adaptadores GEOFON, GeoNet, BMKG, JMA y CWA; parsers FDSN/JSON |
| apps/worker/services | Frecuencias y prioridades regionales |
| apps/api | Exposición del estado de las doce fuentes |
| PostgreSQL/PostGIS | Persistencia, unicidad y asociación espacial sin migración adicional |

## 15.4 Evidencia y limitaciones

Primera corrida GEOFON: 58 asociaciones y 4 inserciones.

Primera corrida GeoNet: 6 asociaciones y 20 inserciones.

Cero duplicados por la clave compuesta de fuente e identificador.

Primera corrida BMKG: 2 asociaciones y 1 inserción; reingesta idempotente.

Primera corrida JMA conforme: 11 asociaciones y 5 inserciones; 16 referencias únicas.

Incidencia inicial JMA: prioridad nula; corregida sin persistencia parcial. Incidencia inicial CWA: solapamiento Taiwan/Japón en prioridad regional; corregido con una actualización controlada del canónico.

Primera corrida CWA conforme: 2 inserciones y 2 referencias únicas; reingesta idempotente. Doce fuentes quedan expuestas por API. Veinte pruebas unitarias, typecheck y build ejecutados correctamente. La evidencia específica se registra en VALIDATION-007.

DHN/CNAT, SGC, CSN e ISC permanecen fuera del worker en vivo por las razones registradas en SDD-004, SDD-005, SDD-006 y SDD-007.

# 16. Referencias complementarias

GEOFON FDSN Event: https://geofon.gfz.de/fdsnws/event/1/

GeoNet API: https://api.geonet.org.nz/

International Seismological Centre: https://www.isc.ac.uk/iscbulletin/

DHN/CNAT Perú: https://www.dhn.mil.pe/cnat/

SGC Colombia: https://www.sgc.gov.co/Sismos/

CSN Chile: https://www.csn.uchile.cl/

BMKG - Datos abiertos de terremotos: https://data.bmkg.go.id/gempabumi/

JMA - Información de terremotos: https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=earthquake

CWA Taiwan - Earthquake Report E-A0016-002: https://opendata.cwa.gov.tw/

# 17. Arquitectura del subsistema experimental de estaciones

La solución adopta una arquitectura desacoplada. SeisComP realiza adquisición, picking, asociación, localización y magnitud en Linux. TypeScript y Node.js conservan la responsabilidad de normalizar contratos, persistir resultados, aplicar seguridad y distribuir estados hacia CesiumJS.

## 17.1 Flujo técnico

FDSN Station / SeedLink
          |
          v
SeisComP en Linux VM o WSL2
  scautopick -> scautoloc -> scamp/scmag
          |
          v
Adaptador interno autenticado
          |
          v
Node.js API/worker -> PostgreSQL/PostGIS -> SSE -> CesiumJS

## 17.2 Componentes

| Componente | Tecnología | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Station catalog provider | TypeScript + FDSN text | Descargar, validar y versionar metadatos de estaciones. |
| Scientific engine | SeisComP sobre Linux | Consumir SeedLink/MiniSEED y producir picks, amplitudes y orígenes. |
| Engine adapter | API interna Node.js | Validar autenticación, esquema, límites temporales e idempotencia. |
| Persistence | PostgreSQL + PostGIS | Guardar estaciones, último estado, picks y orígenes experimentales. |
| Distribution | REST + SSE | Exponer catálogo y cambios sin abrir SeedLink al navegador. |
| Visualization | React + CesiumJS | Renderizar estaciones, detalle y frentes P/S sincronizados. |

## 17.3 Modelo de datos

| Entidad | Clave | Contenido principal |
| --- | --- | --- |
| seismic_stations | station_id | Red, estación, coordenadas, elevación, sitio, fechas y fuente. |
| station_states | station_id | Estado vigente, latencia, fase, valor de activación y hora UTC. |
| seismic_picks | pick_id | Estación, fase, tiempo de llegada, SNR, amplitud y algoritmo. |
| experimental_origins | origin_id | Hipocentro, magnitud, calidad, estaciones usadas y estado de revisión. |

## 17.4 Contratos API

| Método y ruta | Uso | Exposición |
| --- | --- | --- |
| GET /api/stations | Catálogo y último estado | Pública, solo lectura |
| GET /api/stations/stream | Cambios de estado por SSE | Pública, solo lectura |
| POST /internal/seismic-engine/snapshots | Estados y picks producidos por el motor | Interna, token obligatorio |
| POST /internal/seismic-engine/origins | Orígenes experimentales | Interna, token obligatorio |

## 17.5 Reglas de seguridad y calidad

El token del adaptador se mantiene fuera del repositorio y nunca se entrega al frontend.

Cada mensaje tiene identificador idempotente, marca UTC y versión de esquema.

Se rechazan coordenadas, fases, latencias o tiempos fuera de límites configurados.

Los orígenes experimentales no ingresan automáticamente al catálogo oficial consolidado.

La conexión SeedLink se centraliza en el motor; los navegadores no se conectan a redes científicas.

## 17.6 Despliegue y operación

Para desarrollo se admite Windows como host con Ubuntu 24.04 sobre WSL2 o una máquina virtual Linux. PostgreSQL y las aplicaciones TypeScript pueden continuar en el entorno actual. SeisComP debe instalarse y configurarse dentro de Linux con almacenamiento independiente para buffers MiniSEED. El primer modo operativo es reproducción histórica y luego modo sombra en tiempo real.

## 17.7 Criterios técnicos de salida

Catálogo FDSN importado sin duplicar station_id.

API de estaciones validada por esquema y pruebas de integración.

Estados del adaptador persistidos de forma idempotente.

CesiumJS representa estaciones sin degradar la interacción del globo.

Frentes P/S usan el tiempo de origen y no reinician al seleccionar.

Pruebas automatizadas, build y validación visual aprobados.

Toda salida experimental conserva etiqueta visible y trazabilidad.

## 17.8 Trazabilidad documental

Esta ampliación deriva del informe funcional, del presente informe técnico y de la norma PROCESO_DE_ENTREGA_Y_VALIDACION. Su implementación se rige por SDD-014; TEST-014 define las pruebas y VALIDATION-014 registra los resultados.