Informe de Alcance y Diseño Funcional

Plataforma de Visualización Sísmica en Mapa Interactivo

Etapa 1: integración de información sísmica, visualización geoespacial e interactividad en vivo

Versión 1.3 - Junio de 2026

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Visualización Sísmica en Mapa Interactivo |
| Tipo de documento | Informe de alcance, diseño funcional y viabilidad de primera etapa |
| Enfoque | Visualización cartográfica, integración de fuentes sísmicas y consulta interactiva |
| Roles de elaboración | Ingeniería de software e ingeniería de sistemas |
| Alcance excluido | Búsqueda colaborativa de personas, datos personales, rescate operativo y emisión de alertas oficiales |

# Control del documento

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Estado | Documento tecnico vigente de una plataforma funcional en evolucion controlada. |
| Propósito | Presentar el alcance, decisiones, límites y ruta de desarrollo del proyecto ante evaluación académica o técnica. |
| Criterio de redacción | Lenguaje formal, trazable y responsable; sin prometer funciones no incluidas en la etapa actual. |
| Control de cambios | Versión 1.3 incorpora GEOFON y GeoNet, actualiza la evaluación de DHN/CNAT, SGC, CSN e ISC, y conserva GlobalQuake únicamente como referente funcional de visualización. |

# Índice de contenido

1. Resumen ejecutivo

2. Planteamiento del problema

3. Justificación del proyecto

4. Objetivos

5. Alcance de la etapa 1

6. Exclusiones y límites

7. Fuentes de información sísmica y tsunami

8. Concepto funcional de la solución

9. Interactividad y visualización en vivo

10. Arquitectura funcional de alto nivel

11. Requisitos funcionales y no funcionales

12. Riesgos y mitigaciones

13. Plan de validación

14. Hoja de ruta

15. Referencias

# 1. Resumen ejecutivo

El proyecto propone una plataforma web para visualizar actividad sísmica en un globo o mapa geoespacial interactivo. La primera etapa se limita a integrar información sísmica desde fuentes públicas confiables, normalizar los datos, mostrarlos en una interfaz cartográfica de alto contexto y permitir interacción en vivo mediante filtros, detalle de eventos, estado de sincronización y capas complementarias.

La solución no se presenta como sistema de alerta temprana ni como plataforma de rescate. Su función inicial es informativa y analítica: ayudar a comprender dónde ocurren los eventos, con qué magnitud, profundidad, fuente, hora de reporte y posible relación con productos oficiales de tsunami.

# 2. Planteamiento del problema

Durante eventos sísmicos relevantes, la información suele quedar dispersa entre servicios geológicos, centros internacionales, medios, redes sociales y comunicados oficiales. Esta dispersión dificulta una lectura clara de la ubicación del epicentro, evolución de réplicas, magnitud reportada, profundidad y estado de fuentes disponibles.

El problema abordado en esta etapa es la falta de una visualización integrada, trazable y comprensible de eventos sísmicos. La respuesta propuesta es una plataforma de mapa que organice información pública y la presente con criterios técnicos, sin invadir funciones propias de organismos de emergencia.

# 3. Justificación del proyecto

Permite centralizar información sísmica pública en una interfaz comprensible.

Facilita la lectura territorial de eventos, réplicas y zonas cercanas.

Genera una base técnica responsable antes de incorporar módulos humanitarios sensibles.

Promueve trazabilidad porque cada evento mantiene fuente, hora y enlace de origen.

Sirve como prototipo académico y técnico para evaluar una solución de mayor alcance.

# 4. Objetivos

## 4.1 Objetivo general

Diseñar una plataforma web de visualización sísmica que integre fuentes públicas confiables y represente eventos en un mapa interactivo para facilitar la comprensión geográfica y temporal de la actividad sísmica.

## 4.2 Objetivos específicos

Identificar fuentes de datos sísmicos con APIs, feeds o servicios reutilizables.

Definir un modelo normalizado para representar eventos sísmicos de diferentes proveedores.

Diseñar una experiencia de mapa con filtros, detalle de evento, línea de tiempo y estado de actualización.

Incorporar productos de tsunami como capa complementaria, sin emitir alertas propias.

Documentar límites, riesgos y criterios de validación para una construcción responsable.

# 5. Alcance de la etapa 1

| Componente | Alcance definido |
| --- | --- |
| Mapa interactivo | Globo 3D con CesiumJS en la etapa 1 para mostrar epicentros, navegación, zoom, selección de eventos y capas operativas. |
| Integración de datos | Consumo de USGS, EMSC, IGP/CENSIS, FUNVISIS, GEOFON, GeoNet, GDACS y productos NOAA/PTWC/NTWC segun el dominio de cada fuente. |
| Normalización | Transformación de datos externos a un modelo común con magnitud, ubicación, profundidad, hora y fuente. |
| Interactividad | Filtros por magnitud, fecha, profundidad, fuente, región y actualización automática controlada. |
| Trazabilidad | Conservación de fuente, enlace original, hora de consulta y estado de sincronización. |
| Documentación | Alcance, arquitectura funcional, límites, riesgos, requisitos y plan de validación. |

# 6. Exclusiones y límites

| Exclusión | Razón técnica y ética |
| --- | --- |
| Búsqueda colaborativa de personas | Requiere manejo de datos personales, verificación humana y coordinación institucional. |
| Alertas oficiales propias | La emisión de alertas corresponde a organismos competentes y redes especializadas. |
| Predicción de terremotos | No existe base operativa confiable para predecir terremotos al público general. |
| Confirmación de víctimas o daños | Debe provenir de autoridades, brigadas o fuentes verificadas. |
| Rastreo de personas | No se accede a GPS privado, telefonía ni información personal sensible. |

# 7. Fuentes de información sísmica y tsunami

| Fuente | Rol propuesto | Uso en la plataforma | Precaución |
| --- | --- | --- | --- |
| USGS | Fuente primaria de eventos sísmicos globales. | Feeds GeoJSON y API FDSN para epicentro, magnitud, profundidad, hora y enlace. | Mostrar hora de actualización y respetar condiciones de uso. |
| EMSC | Fuente complementaria internacional. | Contraste de eventos y mejora de cobertura regional. | Aplicar deduplicación si coincide con USGS. |
| GDACS | Contexto de desastre e impacto. | Capa complementaria para lectura de alerta o severidad. | No reemplaza catálogo sísmico detallado. |
| FUNVISIS / Venezuela | Fuente nacional a evaluar. | Referencia institucional para eventos asociados a Venezuela. | Integrar solo si existe acceso permitido o acuerdo formal. |
| NOAA/PTWC/NTWC | Productos oficiales de tsunami. | Capa opcional de warning, advisory, watch, threat o information statement. | No presentar como alerta emitida por la plataforma. |
| IGP/CENSIS - Peru | Fuente nacional oficial prioritaria para eventos en Peru. | Catalogo regional, intensidad, coordenadas, profundidad, hora UTC y referencia oficial. | Aislar el adaptador y monitorear cambios porque el endpoint utilizado por el portal no publica una especificacion versionada. |

## 7.1 Criterio de uso de GlobalQuake como referente funcional

Para enriquecer la propuesta se analizó GlobalQuake como referente funcional de monitoreo sísmico en vivo. Su valor para esta etapa no está en servir como fuente oficial del catálogo, sino en la forma de presentar eventos, capas, enfoque visual del epicentro y percepción operativa de actualización continua.

En consecuencia, el proyecto adopta una regla explícita: las fuentes de verdad del sistema serán organismos y servicios oficiales o institucionales permitidos, mientras que herramientas como GlobalQuake solo se usarán como referencia de experiencia de usuario y visualización avanzada.

# 8. Concepto funcional de la solución

La pantalla principal estará compuesta por un globo 3D geoespacial con CesiumJS y un panel de control lateral. El usuario podrá visualizar eventos recientes, filtrar por criterios técnicos, seleccionar un punto del globo y revisar el detalle del evento con trazabilidad a la fuente original.

| Zona de interfaz | Función |
| --- | --- |
| Mapa o globo | Representar epicentros con marcadores escalados por magnitud. |
| Panel de eventos | Listar eventos recientes y permitir centrar el mapa en un evento. |
| Filtros | Controlar magnitud mínima, periodo, fuente, profundidad y región. |
| Detalle de evento | Mostrar magnitud, profundidad, coordenadas, hora, fuente y enlace original. |
| Estado de sincronización | Indicar última actualización, fuente activa y errores de conexión. |

## 8.1 Modelo híbrido propuesto

Se propone un modelo híbrido que combina dos planos claramente separados:

Plano de datos verificables: USGS, EMSC, IGP/CENSIS, FUNVISIS, GEOFON, GeoNet, GDACS y NOAA/PTWC/NTWC mediante sus canales publicos permitidos.

Plano de experiencia operativa: globo 3D con CesiumJS, capas temáticas, resaltado de eventos nuevos, foco automático y lectura geográfica continua.

Plano de trazabilidad: conservación de fuente, hora de consulta, enlace original, estado de sincronización y diferenciación entre evento oficial y representación visual.

Plano de límites: no emitir alertas propias, no sustituir autoridades y no presentar cálculos experimentales como confirmación oficial.

Los elementos inspirados en herramientas experimentales quedarán restringidos a la representación visual y a la ergonomía del monitoreo, sin alterar la prioridad de las fuentes oficiales.

# 9. Interactividad y visualización en vivo

Refresco automático cada intervalo configurado, sin prometer tiempo real absoluto.

Canal en vivo (SSE/WebSocket) que empuja los eventos nuevos al mapa sin recargar la página; la fuente EMSC ofrece además un WebSocket de tiempo real.

Resaltado de eventos nuevos en el panel de eventos recientes.

Filtros reactivos que actualizan marcadores sin recargar toda la página.

Línea de tiempo para observar evolución de eventos por hora o día.

Capa de tsunami visible solo cuando exista producto oficial activo o informativo relevante.

Mensajes claros cuando una fuente esté retrasada, caída o sin datos nuevos.

# 10. Arquitectura funcional de alto nivel

Fuentes externas -> Servicio de ingesta -> Normalización -> PostgreSQL con extensión PostGIS/cache -> API propia -> Globo 3D interactivo CesiumJS

| Capa | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Frontend | Mapa, filtros, paneles, detalle de evento y actualización visual. |
| API backend | Entrega eventos normalizados al frontend y protege al navegador de acoplarse a cada fuente externa. |
| Worker de ingesta | Consulta fuentes externas, valida respuestas, registra errores y guarda eventos. |
| Base de datos | PostgreSQL con extensión PostGIS conserva eventos, fuentes, productos de tsunami, auditoría y estado de sincronización, con índices espaciales mediante PostGIS para consultas por región. |
| Observabilidad | Registra latencia, fallas, cantidad de eventos procesados y disponibilidad de fuentes. |

# 11. Requisitos funcionales y no funcionales

| Código | Requisito |
| --- | --- |
| RF-01 | Mostrar eventos sísmicos en un mapa interactivo. |
| RF-02 | Filtrar eventos por magnitud, fecha, fuente, profundidad y región. |
| RF-03 | Mostrar detalle completo del evento seleccionado. |
| RF-04 | Refrescar datos automáticamente según configuración. |
| RF-05 | Mostrar productos de tsunami como capa complementaria cuando existan. |
| RNF-01 | Ser usable en escritorio y dispositivos móviles. |
| RNF-02 | Mantener trazabilidad de fuente y hora de consulta. |
| RNF-03 | Mostrar aviso de que no es alerta oficial ni sistema predictivo. |
| RNF-04 | Soportar fallas temporales de fuentes externas sin dejar inutilizable el mapa. |

# 12. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Latencia de fuentes | Eventos pueden aparecer con retraso. | Mostrar última actualización y no prometer tiempo real absoluto. |
| Diferencias entre fuentes | Magnitud o ubicación pueden variar. | Conservar fuente original y permitir comparación controlada. |
| Duplicados | El mismo evento puede aparecer varias veces. | Deduplicar por ventana temporal (≤ 60 s), distancia (< 100 km) y magnitud aproximada (Δmag < 0.5), eligiendo una fuente preferida. |
| Sobrecarga visual | Demasiados marcadores dificultan la lectura. | Aplicar clustering, filtros y límites por zoom. |
| Interpretación incorrecta | Usuarios pueden creer que es una alerta oficial. | Usar avisos visibles y enlaces a canales oficiales. |
| Dependencia conceptual de un referente no oficial | Puede desalinear el proyecto respecto de fuentes verificables o generar expectativas sobre capacidades no controladas. | Usar GlobalQuake solo como referencia funcional; mantener fuentes oficiales, lógica propia y trazabilidad independiente. |

# 13. Plan de validación

| Prueba | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| Carga inicial | El mapa muestra eventos recientes con datos completos y fuente visible. |
| Filtro por magnitud | Los marcadores cambian correctamente según el umbral elegido. |
| Detalle de evento | La información coincide con el registro original de la fuente. |
| Falla de fuente | El sistema informa el problema y mantiene datos cacheados si existen. |
| Capa tsunami | Se diferencia visualmente de un evento sísmico y enlaza al boletín oficial. |
| Rendimiento móvil | La navegación básica permanece usable en pantalla pequeña. |

# 14. Hoja de ruta

Fase 0: validación de fuentes, licencias, formatos y criterios de uso de referentes funcionales externos.

Base funcional completada: globo 3D con CesiumJS, API propia, PostgreSQL/PostGIS, canal en vivo y fuente USGS.

Fase 2: backend, base de datos y API propia.

Fase 3: worker de ingesta, logs y estado de sincronización.

Evolución multifuente completada: EMSC, IGP/CENSIS, FUNVISIS, GEOFON, GeoNet, GDACS y capa NOAA/PTWC/NTWC con deduplicación y trazabilidad.

Fase 5: pruebas, documentación operativa y preparación para despliegue futuro.

# 15. Referencias

USGS Earthquake Event Web Service: https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/

USGS GeoJSON Summary Feeds: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/geojson.php

European-Mediterranean Seismological Centre: https://www.emsc-csem.org/

GDACS Feed Reference: https://www.gdacs.org/feed_reference.aspx

U.S. Tsunami Warning System: https://www.tsunami.gov/

CesiumJS: https://cesium.com/platform/cesiumjs/

EMSC Seismic Portal (tiempo real): https://www.seismicportal.eu/realtime.html

PostGIS Documentation: https://postgis.net/documentation/

GlobalQuake - sitio oficial: https://globalquake.net/

PostgreSQL Documentation: https://www.postgresql.org/docs/

GlobalQuake - descargas: https://globalquake.net/download

GlobalQuake - repositorio público archivado: https://github.com/xspanger3770/GlobalQuake

Centro Sismologico Nacional IGP/CENSIS: https://ultimosismo.igp.gob.pe/

Datos abiertos IGP: https://www.igp.gob.pe/servicios/infraestructura-de-datos-espaciales/componentes/datos-abiertos

# 16. Ampliación de fuentes oficiales

La plataforma funcional amplía su cobertura con proveedores oficiales que ofrecen contratos públicos, estables y verificables. La incorporación se realiza mediante adaptadores independientes y conserva un único evento canónico, aunque varias instituciones informen el mismo sismo.

## 16.1 Clasificación y decisión de incorporación

| Fuente | Aporte | Evaluación | Decisión |
| --- | --- | --- | --- |
| GEOFON / GFZ | Catálogo sísmico global FDSN | Servicio público documentado y operativo | Integrada |
| GeoNet | Sismicidad e intensidad de Nueva Zelanda | API GeoJSON versionada y operativa | Integrada |
| ISC | Boletín global revisado e histórico | La revisión consolidada no es inmediata | Reconciliación histórica futura |
| DHN/CNAT Perú | Boletines oficiales de tsunami para el litoral peruano | No se localizó API pública documentada | Acceso institucional pendiente |
| SGC Colombia | Catálogo sísmico nacional | El ArcGIS público evaluado finaliza en 2020 | Endpoint vigente pendiente |
| CSN Chile | Red, estaciones y formas de onda | FDSN público sin servicio Event confirmado | Endpoint de eventos pendiente |

## 16.2 Principios de uso responsable

No realizar extracción automatizada de páginas HTML institucionales.

No interpretar la ausencia de un producto CNAT como ausencia de riesgo de tsunami.

No presentar datos históricos o diferidos como información en tiempo real.

Aislar fallas por proveedor y conservar URL, payload y fecha de ingesta para auditoría.

Mantener la atribución de cada organismo y enlazar su publicación oficial.

## 16.3 Resultado funcional

| Indicador | Resultado verificado |
| --- | --- |
| Fuentes configuradas | Nueve fuentes operativas o auxiliares visibles por API |
| GEOFON | 62 referencias; 58 asociaciones y 4 eventos nuevos en la primera corrida |
| GeoNet | 26 referencias; 6 asociaciones y 20 eventos nuevos en la primera corrida |
| Unicidad | Cero duplicados por fuente e identificador |
| Verificación automatizada | 10 pruebas correctas, typecheck correcto y build correcto |

Los conteos son una evidencia de la ejecución del 30 de junio de 2026 y variarán con nuevas ingestas. La especificación aplicable es SDD-004 y la evidencia detallada se conserva en VALIDATION-004.

# 17. Referencias complementarias

GEOFON FDSN Event: https://geofon.gfz.de/fdsnws/event/1/

GeoNet API: https://api.geonet.org.nz/

International Seismological Centre: https://www.isc.ac.uk/iscbulletin/

DHN - Centro Nacional de Alerta de Tsunamis: https://www.dhn.mil.pe/cnat/

Servicio Geológico Colombiano - Sismos: https://www.sgc.gov.co/Sismos/

Centro Sismológico Nacional de Chile: https://www.csn.uchile.cl/